О реализации в 2017 году Государственной программы

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 - 2020 годы

Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 - 2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 326 (далее – Государственная программа), включает 8 подпрограмм, направленных обеспечение комфортных условий проживания и благоприятной среды обитания, в первую очередь за счет повышения эффективности и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, с одновременным снижением затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

По 6 подпрограммам из 8 Министерство жилищно-коммунального хозяйства является ответственным заказчиком:

1.	Обеспечение качества и доступности услуг;

2.	Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения;

3.	Ремонт жилищного фонда;

4.	Безопасный лифт;

5.	Чистая вода;

6.	Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов.

На 2017 год Государственной программой доведен 1 сводный целевой показатель и 13 целевых показателей, 9 из которых - по подпрограммам Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Выполнение в 2017 году показателей

Государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | план | факт | выпол-нение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводный целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) населению в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 5,0 | 6,1 | +1,1 п.п |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Уменьшение претензий на качество оказываемых ЖКУ к предыдущему году | % | 1,5 | 1,8 | +0,3 п.п |
| 2 | Собираемость платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам | % | 84,0 | 100,3 | +16,3 п.п |
| 3 | Снижение затрат на оказание ЖКУ населению в сопоставимых условиях к предыдущему году | % | 5,0 | 6,1 | +1,1 п.п |
| 4 | Норматив замены тепловых сетей | % | 4,0 | 4,0 | 0,0 п.п |
| 5 | Потери тепловой энергии собственного производства организаций жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) | % | 12,0 | 11,0 | +1,0 п.п |
| 6 | Ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта | тыс. кв. м. | 2600,0 | 2640,0 | 101,5 % |
| 7 | Замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации | еди-ниц | 2896 | 654 | 22,6 % |
| 8 | Обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества | % | 87,1 | 87,3 | +0,2 п.п |
| 9 | Сбор (заготовка) вторичных материальных ресурсов | тыс. тонн | 751,7 | 653,8 | 87,0 % |

В соответствии с заключением постоянной межведомственной комиссии по государственным программам оценка реализации Государственной программы в 2017 году признана среднеэффективной.

1. Подпрограмма «Обеспечение качества и доступности услуг».

Целью подпрограммы является обеспечение населения качественными и доступными по стоимости ЖКУ.

Для обеспечения поставленной цели определены следующие задачи:

В рамках подпрограммы следующие задачи:

оптимизация затрат по оказываемым ЖКУ;

повышение эффективности управления ЖКХ;

повышение качества предоставляемых ЖКУ;

обеспечение доступности ЖКУ.

Посредством реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году обеспечено выполнение целевых показателей подпрограммы.

Всеми заказчиками выполнен показатель по снижению на 5% в сопоставимых условиях к предыдущему году затрат на оказание ЖКУ населению: Брестский облисполком – 6,1%, Витебский облисполком – 6,1%, Гомельский облисполком – 5,7% , Гродненский облисполком – 5,7%, Минский облисполком – 5,8%, Могилевский облисполком – 5,5%, Минский горисполком – 7,4%.

Также выполнен показатель по собираемости платежей за ЖКУ, оказанные физическим и юридическим лицам – при задании 87,0% собираемость составила 100,3%, в том числе по заказчикам: Брестский облисполком – 98,8%, Витебский облисполком – 94,8%, Гомельский облисполком – 98,9% , Гродненский облисполком – 100,6%, Минский облисполком – 102,8%, Могилевский облисполком – 99,5%, Минский горисполком – 99,6%.

На 1,8% к предыдущему году снижены письменные претензии на качество оказываемых ЖКУ (при задании 1,5%). Выполнено задание Брестским облисполкомом (снижение на 5,5%), Гомельским облисполкомом (снижение на 7,5%), Гродненским облисполкомом (снижение на 1,5%) и Минским облисполкомом (снижение на 63,0%). Не выполнен доведенный показатель Витебским облисполкомом (рост на 1,9%), Могилевским облисполкомом (снижение на 1,0%) и Минским горисполкомом (рост на 12,0%).

2. Подпрограмма «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения».

Целью подпрограммы является повышение надежности, экономической и технологической эффективности теплоснабжения.

Для обеспечения поставленной цели определены задачи по сбалансированному развитию и модернизации теплоисточников и тепловых сетей путем внедрения передовых технологий и вывода из эксплуатации физически и морально устаревшего энергетического оборудования.

На 2017 год облисполкомам и городу Минску доведены задания по замене тепловых сетей в объеме 652 км. Всего по итогам 2017 года заменено 630,8 км тепловых сетей или 97% от задания. Работы по замене тепловых сетей в полном объеме выполнены городом Минском и организациями жилищно-коммунального хозяйства всех областей, за исключением Минской (установленное задание выполнено на 78%).

Выполнение указанных мероприятий позволило обеспечить снижение потерь тепловой энергии собственной выработки в тепловых сетях в целом по организациям ЖКХ до 11%. Установленное задание по снижению потерь до 12% выполнено городом Минском и всеми областями, за исключением Могилевской.

В условиях необходимости снижения затрат в области теплоснабжения одним из приоритетных мероприятий является оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов с ликвидацией неэффективных котельных. В соответствии с Государственной программой на 2017 год предусмотрена ликвидация 21 неэффективной котельной. По итогам 2017 года организациями ЖКХ ликвидировано 53 котельные.

С целью повышения надежности, экономической и технологической эффективности теплоснабжения на 2017 год организациям отрасли доведено задание по модернизации 20 газовых котельных, в том числе их перевод в автоматический режим работы. По итогам 2017 года доведенное задание выполнено в полном объеме всеми областями, за исключением Могилевской. Модернизировано 24 котельные, в том числе 20 из них переведены в автоматический режим работы.

Кроме того, в прошедшем году организациями отрасли были проведены мероприятия по модернизации 67 котельных на местных видах топлива с установкой более эффективного котельного оборудования или 126% от плана (53 котельные).

3. Подпрограмма «Ремонт жилищного фонда».

Целью подпрограммы является повышение эффективности и надежности работы объектов ЖКХ, улучшение качества предоставляемых услуг на основе выполнения социальных стандартов и снижение затрат на их оказание.

Целевым показателем подпрограммы является ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта.

По итогам  2017 года по республике введено в эксплуатацию после капитального ремонта 2640,0 тыс.кв.м. общей площади, что составляет 101,5%, в том числе по регионам:

по Брестской области – 254,1 из 250 тыс.кв.м. (101,6%),

по Витебской области – 373,7 из 360 тыс.кв.м. (103,8%),

по Гомельской области – 358,6 из 355 тыс.кв.м. (101,0%),

по Гродненской области – 260,3 из 260 тыс.кв.м. (100,1%),

по Минской области – 295,4 из 295 тыс.кв.м. (100,1%),

по Могилевской области – 300,4  из 295 тыс.кв.м. (101,8%), и

по г. Минску – 797,5 из 785 тыс.кв.м. (101,6%).

4. Подпрограмма «Безопасный лифт».

Подпрограмма направлена на реализацию комплексных мер по повышению безопасности жизнедеятельности граждан при эксплуатации лифтового оборудования в жилищном фонде.

Целевым показателем выполнения подпрограммы является замена и модернизация в жилых домах лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации.

В 2017 году произведена замена 654 лифтов при задании - 2896 лифтов, что составляет 22,6%, в том числе по регионам:

по Брестской области – 34 из 143 шт. (23,8%),

по Витебской области – 32 из 273 шт. (11,7%),

по Гомельской области – 102 из 246 шт. (41,5%),

по Гродненской области – 50 из 117 шт. (42,7%),

по Минской области – 152 из 173 шт. (87,9%),

по Могилевской области – 50 из 313 шт. (16,0%),

по г. Минску – 234 из 1631 шт. (14,3%).

5. Подпрограмма «Чистая вода».

Целью подпрограммы является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Реализация данной цели запланировано осуществить посредством строительства порядка 500 станций обезжелезивания воды либо иных мероприятий соответствующих данной цели.

Подпрограммой по итогам 2017 года запланировано достижение показателя обеспеченности потребителей водоснабжением питьевого качества в размере 87,1% в целом по республике. Фактическое значение с учетом проводимой работы составило порядка 87,3%. Недовыполнение отмечается Могилевским (план - 85,9%, факт - 83,8%) и Минским облисполкомами (план  - 90,5%, факт - 88,6%).

6. Подпрограмма «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов».

Основной задачей подпрограммы является минимизация объемов захоронения твердых коммунальных отходов с обеспечением в 2020 году доли их повторного использования не менее 25% от объема образования.

Выполнение поставленной задачи планируется путем поэтапного увеличения объемов раздельно собранных вторичных материальных ресурсов.

За 2017 год в целом по республике собрано (заготовлено) 653,8 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов, что составляет 87% от задания, установленного Государственной программой, и 109,1% к уровню 2016 года, в том числе по видам:

отходы бумаги и картона – 329,0 тыс. тонн (89,1% или 107,3%);

отходы стекла – 181,3 тыс. тонн (82,5% или 107,8%);

полимерные отходы – 77,8 тыс. тонн (85,6% или 115,6%);

изношенные шины – 46,8 тыс. тонн (98,3% или 104,9%);

отработанные масла – 12,77 тыс. тонн (103,8% или 153,7%);

отходы электрического и электронного оборудования – 6,17 тыс. тонн (51,0% или 135,9%).